## Slide 1
Linguissime
Itération 0

## Slide 2
Le projet
Nous avons constaté qu’il existait très peu d'applications linguistiques gratuites.
Nous souhaitons donc créer une application linguistique centrée autour d'exercices interactifs.

## Slide 3
Mission
Nous voulons créer une application web pour mobile, tablette et ordinateur, permettant de créer facilement des exercices interactifs en anglais et les réviser.

## Slide 4
Objectifs
Créer une fonctionnalité permettant de créer des exercices interactifs en moins de 5 minutes.
Intégrer un moteur de recherche fournissant des résultats en dessous de 20 ms.
Créer une fonctionnalité de gestion de d'images permettant de gérer au minimum 10 000 images.
Mettre en production notre application sur une instance EC2 Amazon Web Service et faire du versionning de notre application.
Créer notre propre framework CSS en ayant au moins 20 composants réutilisable nous permettant de concevoir le visuel de notre application et de ne pas dépendre des frameworks CSS open-source.
Créer une fonctionnalité permettant d'envoyer des emails automatiques.

## Slide 5
Objectifs
Créer un système permettant de gagner des points et niveau pour un utilisateur.
Créer un système de parrainage ou un utilisateur peut envoyer une invitation à un de ses contact en spécifiant l'email de son contact.
Créer une un système permettant de créer des exercices interactifs à travers une configuration par défaut.
Créer une fonctionnalité permettant à un utilisateur de visualiser son historique de révision.
Créer un panel administrateur permettant de visualiser le nombre d'utilisateurs, d'exercices crée et de supprimer des exercices ou utilisateurs.
Mis en place d'une stratégie SEO afin d'optimiser notre référencement.

## Slide 6
Parties prenantes
Grandiere Antoine
  MOA et MOE
  Chef de projet
Danguin Guillaume
  MOA et MOE
  Membre d'équipe
Olivier Spinelli
  Enseignant suiveur
Antoine Raquillet
  Enseignant suiveur

## Slide 7
SWOT
 | Atouts | Handicaps
Interne | Forces : Grande variété de technologies Faible effectif (organisation plus facile) | Faiblesses : Faible effectif (travail plus lent)
Externe | Opportunités : Outils open-source | Menaces : Charge de travail élevée Beaucoup d'objectifs

## Slide 8
Risques techniques
Nous allons rencontrer des risques techniques, en effet nous souhaitons réaliser une application de A à Z. C’est-à-dire partir d'une idée jusqu’à arriver à une application déployer en production.
Il s'agit donc pour notre projet d'avoir une application ayant des fonctionnalités avancées et performante. Ainsi si nous avons une fonctionnalité permettant de gérer les images (ce que nous allons avoir) il ne s'agit pas que de gérer 10 à 15 images mais plutôt des dizaines voir centaines de milliers d'images.

## Slide 9
Cas d'utilisation
Nom du cas d’utilisation | Acteur(s) | Priorité | Risques
Créer un exercice | Utilisateur | Haute | Haut
Réviser un exercice / Gagner des points et niveaux | Utilisateur | Haute | Haut
Recherche un exercice existant | Utilisateur | Haute | Moyen
Inviter un ami | Utilisateur | Moyenne | Moyen
Configurer son compte | Utilisateur | Moyenne | Moyen
Accès à une aide en ligne (faq) | Utilisateur | Faible | Faible

## Slide 10
Board agile
Les deux membre de l'équipe feront évoluer le board a l'adresse suivante:
https://trello.com/b/0NdGBR8J

## Slide 11
Gestion du reporting
Une réunion sera organisée une fois par semaine pour rendre compte de notre avancement.

## Slide 12
Gestion des livrables
Les livrables seront accessibles sur GitHub, et seront composés des documents avant-projet et du code source de l'application.

## Slide 13
Environnement opérationnel
L'application fonctionnera sous le framework Symfony avec une base de données Mysql. Notre application devra communiquer réguliérement avec Algolia pour la partie moteur de recherche.

## Slide 14
Attributs de qualité
Les attributs de qualité importants pour les utilisateurs sont :
Disponibilité : L'application sera disponible 24h/24h
Interopérabilité : Echange de données avec Algolia ( moteur de recherche )
Fiabilité : Pas d'erreur 404
Robustesse : Le moteur de recherche de l'application sera tolérant aux fautes.
Utilisabilité : L'application sera simple d'utilisation
Sécurité : L'application protégera les comptes des utilisateurs et leurs données, notamment en cryptant les mots de passes des utilisateurs .
Les attributs de qualité importants pour les développeurs sont :
Maintenabilité : Il sera simple de faire évoluer l'application notamment avec du versionning.
Testabilité : Des test unitaires seront implémentés

## Slide 15
Contraintes de conception et d'implémentation
Site web en responsive design ( disponible sur smartphone, tablette et ordinateur)
Mise en production sur l'infrastructure d'amazon web services
Implémentation de composants css orienté objet

## Slide 16
Missions pour la prochaine itération
Créer l'intégralité du design visuel
Gestion des utilisateurs
Au moins 2 types d'exercices fonctionnels
Page de contact du staff
Système de gestion des points de l'utilisateur